**Утверждена**

 **постановлением Правительства**

 **Республики Таджикистан**

 **от 3 марта 2010 года №112**

 **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

 **берегоукрепительных работ в Республике Таджикистан**

 **на 2011-2015 годы**

 **Государственная программа берегоукрепительных работ в Республике**

**Таджикистан на 2011-2015 годы (далее Программа) разработана для**

**проведения постоянного мониторинга и регулирования русел рек,**

**сохранения объектов народного хозяйства и жилья, предотвращения**

**размыва берегов.**

 **Таджикистан, являясь горной страной, постоянно подвергается**

**природным катаклизмам. На территории республики находятся 947 рек и**

**276 саев общей протяженностью около 30 тыс.км, многие из которых**

**являются селеопасными. Эти огромные водные ресурсы приносят стране как**

**пользу, так и ежегодный материальный ущерб и человеческие жертвы.**

**Ежегодно, в весенне-летний период резкое таяние снега и ледников,**

**обильные осадки, являясь причиной наводнений, оползней и селевых**

**потоков наносят огромный вред народно-хозяйственным объектам.**

 **В целях снижения воздействия стихийных бедствий, особенно от**

**селей и паводков в Республике Таджикистан необходимо предусмотреть**

**превентивные меры в составе общей программы действий. Это позволит**

**обезопасить население и защитить сельскохозяйственные угодья, дороги,**

**мосты и другие важные объекты народного хозяйства от селей и паводков.**

 **1. Общее положение**

 **1) Селевые потоки и наводнения, являясь наиболее**

**распространенными стихийными бедствиями, наблюдаются почти во всех**

**регионах республики. Согласно имеющимся данным селевые потоки,**

**движущиеся со скоростью до 60-80 км/час, повторяются до 25 раз каждое**

**десятилетие.**

 **Наиболее подвержены селевым явлениям территории, расположенные в**

**бассейнах рек Пянджа, Вахша, Сурхоба, Яхсу, Кизилсу, Варзоба,**

**Кафирнигана, Хонако, Каратага, Зеравшана, Исфары и больших саев в**

**городах Кулябу Пенджикент, Балджуванском, Темурмаликском,**

**Шуроободском, Ганчинском, Аштском, Спитаменском, Шахристанском и**

**других районах. В бассейнах рек Пяндж, Вахш и Зеравшан ежегодно**

**происходят до 70 селевых явлений.**

 **Катаклизмы природного характера, произошедшие в 1997-2009 годах,**

**явились причиной гибели 933 человек и материального ущерба на сумму**

**1,15 миллиардов сомони, ухудшения благосостояния людей и в целом**

**оказали отрицательное воздействие на экономику страны.**

 **В 2010 году материальный ущерб причиненный непосредственно**

**экономике страны стихийными бедствиями (наводнения, селевые потоки,**

**оползни) составил около 600 миллионов сомони. Наводнения и селевые**

**потоки произошедшие 7-10 мая текущего года, привели к огромному**

**материальному ущербу и гибели людей в 12 городах и районах Хатлонской**

**области, особенно в Кулябском регионе, что еще раз подтверждает**

**необходимость выполнения берегоукрепительных работ, повышения**

**надежности других противопаводковых сооружений в республике для защиты**

**населения и важных народнохозяйственных объектов.**

 **2) Одним из основных мер по предотвращению воздействий наводнений**

**и селевых потоков является строительство дамб, шпор, селесбросов,**

**других сооружений и выполнение берегоукрепительных работ, на что**

**требуются большие капитальные вложения. Для выполнения**

**берегоукрепительных работ требуется мобилизация специалистов, техники**

**и механизмов, а также предусматривать в республиканском бюджете**

**соответствующие капитальные вложения. Одновременно с этим, для**

**снижения влияния селевых явлений и регулирования русел рек необходимо**

**упорядочить использование камня, гравия и влекомых наносов.**

 **3) Другой причиной наводнений и затопления населенных мест и**

**сельскохозяйственных земель является повышение уровня русел рек по**

**отношению к берегам и прилегающим к ним землям. Эти явления**

**наблюдаются в горных реках в частности в поймах рек Яхсу, Сурхоб**

**(Кизилсу), сая Тебалай. Ежегодно селевые потоки во время**

**весенне-летних паводков приносят с гор большое количество камней и**

**наносов, которые оседают на равнинных участках рек. Не проведение на**

**протяжении многих лет очистки русел рек привело к отложению большого**

**объема наносов и выходу потоков воды из берегов.**

 **4) В некоторых случаях причиной бедствий является человеческий**

**фактор. В последнее время различные организации и предприятия в поймах**

**рек и саев занимаются беспорядочной разработкой песка, камня и гравия**

**что приводит к изменению направлений потоков воды и разрушению**

**берегоукрепительных сооружений, изменению рельефа берегов, наносит**

**ущерб населению и народнохозяйственным объектам .**

 **5) Наряду с укреплением берегов рек, выполнение**

**берегоукрепительных работ на водохранилищах считается также важной**

**задачей. В республике существуют 10 водохранилищ, полноценное**

**обслуживание и эксплуатация которых требует особого внимания.**

 **6) В Республике Таджикистан существуют 1386,3 км защитных дамб и**

**710 селесбросов, общей протяженностью 503 км. В данное время в**

**республике 416 км защитных дамб и 136,5 км селесбросов разрушены из-за**

**паводков и селевых потоков.**

 **Согласно постановлениям и поручениям Правительства Республики**

**Таджикистан в течении 2005-2010 годов для выполнения**

**берегоукрепительных работ и восстановления гидротехнических**

**сооружении, пострадавших в результате стихийных бедствий затрачено 112**

**млн.сомони, в том числе 63 млн.сомони за счет средств Правительства**

**Республики Таджикистан и 49" млн.сомони за счет привлеченных средств.**

 **2. Цели и задачи Программы**

 **7) Основной целью данной Программы является организация**

**выполнения берегоукрепительных работ, строительство дамб и других**

**противопаводковых сооружений, осуществление других дополнительных мер**

**по защите населения и объектов народного хозяйства от селевых потоков**

**и наводнений.**

 **Принятие государственной Программы с конкретными мероприятиями**

**позволяет упорядочить выполнение берегоукрепительных работ, повысить**

**заинтересованность уполномоченных структур в защите населения и**

**народнохозяйственных объектов от селевых потоков и наводнений.**

 **8) Задачи Программы:**

 **- сбор и анализ информации по мониторингу состояния**

**соответствующих водных объектов, учет существующих сооружений, системы**

**мелиорации и водных ресурсов, технико-экономическая оценка имеющихся**

**частей и необходимость данного сооружения в целях борьбы с паводками;**

 **- упорядочение берегоукрепительных работ, контроль использования,**

**выправления и регулирования русел рек и саев:**

 **- организация постоянного контроля за ходом выполнения**

**берегоукрепительных работ;**

 **- создание информационной базы о берегозащитных сооружениях и их**

**состоянии;**

 **- разработка инвестиционных проектов для привлечения помощи**

**международных организаций и доноров.**

 **3. Результаты Программы**

 **9) Реализация данной Программы позволяет упорядочить выполнение**

**берегоукрепительных работ в республике, обеспечить постоянный контроль**

**за использованием дамб, шпор и других противопаводковых сооружений.**

 **Поэтапная реализация Программы улучшит состояние уязвимых**

**участков рек и саев снизит опасность селевых потоков и наводнений. В**

**свою очередь это обеспечит безопасность населения и объектов народного**

**хозяйства от таких стихийных бедствий.**

 **4. Финансирование Программы**

 **10) Согласно плану финансирования Программа рассчитана на 5 лет и**

**реализация ее предусматривается за счет государственного бюджета,**

**внешнего финансирования и поддержки доноров (приложения 1 и 2).**

 **Общая стоимость Программы составляет 275,7 млн сомони, в том**

**числе из республиканского бюджета 82,1 млн сомони, из местного бюджета**

**20,7 млн сомони, за счет услуг водоподачи 7,1 млн сомони и за счет**

**внешнего финансирования 165,7 млн сомони.**

 **5. Контроль за выполнением Программы**

 **11) Контроль за выполнением Программы в целях упорядочивания хода**

**берегоукрепительных работ, эксплуатацией и переработкой русел рек и**

**саев обеспечивается Министерством мелиорации и водных ресурсов**

**Республики Таджикистан.**

 **\*Приложение приводится в оригинале**